## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

  - objednatel:

Predmostenzis z.s.

se sídlem Žernavá 147e, 783 36, Přerov Předmostí

IČO: 66743885, DIČ: CZ66743885

Zastoupená:

Bankovní spojení:.,  č.ú:

(dále jen ”objednatel”)

  - zhotovitel :

se sídlem:

IČO:   			 , DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení: 				č.ú:

(dále jen ”zhotovitel”)

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací v rámci zakázky Realizace propagace a průzkumů v rámci projektu Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní Památky Na Popovickém kopci:

Realizace je v rámci projektu „Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní Památky Na Popovickém kopci“ financovaného z Operačního programu životní prostředí.

Podrobná specifikace prací:

| zhotovení informačních tabulí pro návštěvníky (netradiční forma turistiky Pěškobus) |  | 2018 |
| --- | --- | --- |
| publikace o stromech v sadu |  | 2018 |
| konference a workshop |  | 2023 |
| 2. doplněné vydání publikace |  | 2023 |
| 2023botanický IP (rostliny a vegetace) | 2018 | 2023 |
| entomologický IP motýli2018 entomologický IP brouci |  | 2023 |
| Ornitologický průzkum |  | 2023 |
| IP plazů |  | 2023 |

Označníky KneS - Pěškobus (Informační tabule)

14 akátových kmenů délky 3,8m bude zapuštěno do terénu (cca 0,9m hluboko) viz nákres a mapka. Na kmenech budou umístěny informační tabulky:

- O projektu, Knejzlíkových sadech a spolku Predmostenzis

- Místu kde se teď nachází (např. hrušková alej)

- Ukazatele směru jiných zastávek Pěškobus

- Pod stříškou odpočívka – krmítko pro ptactvo

Publikace

Jako podpůrný prostředek pro informování veřejnosti a tak trošku i odměna pro příznivce bude sestavena a vytištěna brožura formátu A4 s 8 barevnými

a 12 černobílými stranami. Náklad 250ks ve dvou doplněných vydáních bude tématicky zaměřen:

I. Brožura bude věnována historii sadů, současnosti, záměrům a obnovy sadů a zajímavé druhy živočichů, rostlin a ovocným stromům

II. Shrne výsledky obnovy sadů a vlivy jednotlivých činností projektu na ovocné stromy, populace rostlin a živočichů.

Zhotovení dodavatelsky s tím, že tým aktivistů našeho spolku poskytne bezplatné konzultace

a pomoc zhotoviteli.

Seminář, konference

Pronájmu stanů a vybavení, servis občerstvení, organizační zajištění a moderování

Inventarizační průzkumy

V rámci projektu budou provedeny botanický, entomologický, ornitologický inventarizační průzkum a průzkum plazů. Při entomologickém průzkumu bude proveden průzkum motýlů (rok 2022) a brouků (v roce 2018 a zopakován v roce 2022). Botanický průzkum (vyšší rostliny a vegetace) bude proveden v roce 2018 a zopakován v roce 2022 pro vyhodnocení účinnosti realizovaných zásahů a případně úpravě managementu v dalších letech po realizaci projektu. Dále bude v roce 2022 proveden průzkum plazů a ptáků. Průzkumy budou sloužit jako podklad pro vyhodnocení. Průzkum brouků bude

proveden v roce 2018 pro vyhodnocení výskytu saproxylického hmyzu při zásazích do dřevin a zopakován pro vyhodnocení realizovaných zásahů v roce 2022.

Veškeré práce budou dokončeny do 30. listopadu 2023.

2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy.

2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele a technického dozoru. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1. jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.4. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 6 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

III. 
Cena a platební podmínky

3.1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši .............................,- Kč bez DPH, .............................,- Kč DPH (sazba DPH .....%, .............................,- Kč částka s DPH (slovy -               korun českých).

3.2. Konečné vyúčtování zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 30 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury po splnění jednotlivých dílčích částí zakázky dle příl. č. 1 a 2.

3.3. Faktury musí mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, fakturovanou částku a soupis provedených prací.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné do 60 dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

IV. 
Smluvní pokuty

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny plnění za každý týden prodlení.

4.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.3. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1., vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

4.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, pokud tato výše uvedeným jednáním vznikla.

V. 
Ostatní ujednání

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy se všemi důsledky s tím spojenými.

5.2. Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu 3 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání díla oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

5.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

5.4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

5.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

5.7. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že na akci nebude poskytnuta podpora v rámci OPŽP.

5.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

5.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Nedílné přílohy smlouvy.:

Příloha č. 1.: Rozpočet dílčích částí zakázky

| V |  | dne |  | V |  | dne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: |  | Objednatel: |  |