Predmostenzis z.s.

Přerov, Předmostí Žernavá 147e

75124  www.predmost.cz

V Přerově 12.4.2017

Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu

Předmětná zakázka nepodléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“), ale je organizována podle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014–2020 (dále jen „Pravidel“) jako zakázka malého rozsahu. Jedná se o veřejnou zakázku na služby.

Tímto Vás spolek Predmostenzis sídlem v Přerově Předmostí Žernavá 147e, IČ: 66743885, zastoupený předsedou spolku p. Liborem Pokorným (dále jen „zadavatel“), vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na dodávku služeb k realizaci veřejné zakázky: Realizace managementu v rámci projektu Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní Památky Na Popovickém kopci, za těchto podmínek:

1. Předmět veřejné zakázky

Realizace částí obnovního managementu Knejzlíkových sadů a PP Na Popovickém kopci odstraněním náletových křovin, vykácením stromů, štěpkování klestu, odvoz a likvidace biomasy z odstranění výmladků dřevin, aplikace herbicidu na výmladky invazních dřevin 2x ročně.

Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci (viz bod 3 této výzvy).

2. Identifikační údaje zadavatele

název: Predmostenzis z.s.

sídlo: Přerov, Předmostí Žernavá 147e, 75124

právní forma: spolek

IČO: 66743885

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú: 229131084/ 0300

Zastoupená.:  Liborem Pokorným, předsedou

Kontaktní osoba.: Libor Pokorný, tel.: 608705477, email.: pokorny@prerov.cz

3. Zadávací dokumentace

- Prořezávka dřevin

Výřez dřevin bude realizován ručně s použitím motorových pil a křovinořezů. Vyřezávány budou všechny drobné nálety dřevin o celkové výměře 1 ha dle jednotlivých let a dílčích ploch a dále vybrané starší náletové dřeviny – hrubý nálet (v kategorii tloušťky kmínku 10 – 40 cm na řezné ploše pařezu) rozptýlené na dílčích plochách PP Na Popovickém kopci a v ochranném pásmu. Výřezy jsou realizovány formou úplného zmýcení. Vyřezaná hmota bude na místě poštěpkována a odvezena mimo zájmové plochy.

Termín realizace říjen – březen.

Výřezy budou probíhat na plochách zakreslených v mapce zásahů. Po výřezu dřevin bude dřevo zpracováno tak, aby bylo odděleno hroubí od klestí. Za klest budou považovány větve a odřezky o průměru pod 10 cm. Nad 10cm v průměru budeme považovat hmotu za hroubí, které bude z lokalit vyvezeno a následně odvezeno do sídla zadavatele. Klestí bude na místě poštěpkováno a vyvezeno mimo lokalitu.

Zátěr herbicidem invazních dřevinbude prováděn ručně štětcem na řeznou plochu dřevin tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.

Výřez keřových porostů a stromů včetně seštěpkování a likvidace biomasy mimo zájmovou plochu.

Přehled vyřezaných stromů na jednotlivých dílčích plochách v PP Na Popovickém kopci

| plocha |  | jednotka | 2017 | 2018 | 2019 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP2a | Kácení stromů průměr 10-20 | ks | 100 | 200 | 200 | 500 |
| PP2a | Kácení stromů průměr 30-40 | ks |  | 50 | 50 | 100 |
| PP2b | Kácení stromů průměr 10-20 | ks | 70 | 140 | 140 | 350 |
| PP2b | Kácení stromů průměr 30-40 | ks |  | 40 | 40 | 80 |

Přehled vyřezaných křovin na jednotlivých dílčích plochách v PP Na Popovickém kopci

| DP |  | jednotka | 2017 | 2018 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP2a | Odstranění křovin | ha | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| PP2b | Odstranění křovin | ha | 0,2 | 0,2 | 0,4 |

- Štěpkování klestu z vykácených stromů

Poštěpkování hromad klestu z vyřezaných stromů o průměru 10 - 40 cm na řezné ploše pařezu. Po výřezu dřevin zadavatelem bude dřevo zpracováno tak, aby bylo odděleno hroubí od klestí. Za klest budou považovány větve a odřezky o průměru pod 10 cm. Toto klestí bude na jednotlivých dílčích plochách a v jednotlivých letech dle níže uvedené tabulky na místě poštěpkováno, poštěpkovaná biomasa bude odvezena a zlikvidována mimo zájmovou lokalitu. Samotný výřez stromů z dílčích ploch bude proveden zadavatelem, termín následného štěpkování v jednotlivých letech bude každoročně domluven v koordinaci s prováděnými pracemi zadavatelem, zpravidla říjen - duben, v roce 2017 pak bezprostředně po podpisu smlouvy.

Přehled štěpkování klestu z vyřezaných stromů na jednotlivých dílčích plochách

| plocha |  | jednotka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KS2 | Kácení stromů 10-20 - štěpkování klestu | ks |  |  | 20 |  |  |  | 20 |
| KS2 | Kácení stromů 30-40 - štěpkování klestu | ks |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| KS4 | Kácení stromů 10-20 - štěpkování klestu | ks |  | 20 |  |  |  |  | 20 |
| KS4 | Kácení stromů 30-40 - štěpkování klestu | ks |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
| KS5 | Kácení stromů 10-20 - štěpkování klestu | ks | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| KS6 | Kácení stromů 10-20 - štěpkování klestu | ks | 22 | 2 | 1 |  |  |  | 25 |
| KS6 | Kácení stromů 30-40 - štěpkování klestu | ks | 50 |  |  |  |  |  | 50 |
| KS7 | Kácení stromů 10-20 - štěpkování klestu | ks | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| KS7 | Kácení stromů 30-40 - štěpkování klestu | ks | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| KS8 | Kácení stromů 10-20 - štěpkování klestu | ks | 20 | 10 | 5 | 5 |  |  | 40 |
| KS8 | Kácení stromů 30-40 - štěpkování klestu | ks | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| KS11 | Kácení stromů 10-20 - štěpkování klestu | ks | 30 | 10 | 10 | 10 |  |  | 60 |
| KS11 | Kácení stromů 30-40 - štěpkování klestu | ks | 20 | 5 | 5 | 5 |  |  | 35 |
| KS13 | Kácení stromů 10-20 - štěpkování klestu | ks | 10 | 5 | 3 |  |  |  | 18 |

- Likvidace klestu

Jedná se o likvidaci hromad klestu vzniklých při ořezu a štěpování stromů. Klestí bude na místě poštěpkováno, odvezeno a zlikvidováno mimo zájmovou plochu. Objem klestu na jednotlivých dílčích plochách a v jednotlivých letech je uveden v přehledné tabulce níže.

Termíny štěpkování budou v jednotlivých letech upřesněny v návaznosti na provedený ořez stromů zadavatelem zakázky, zpravidla v předjaří a koncem léta. Termín štěpkování v jednotlivých letech bude každoročně domluven v koordinaci s prováděnými pracemi zadavatelem.

Přehled štěpkování klestu z ořezaných stromů na jednotlivých dílčích plochách

| plocha |  | jednotka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3 152042 41PP2a | Likvidace klestu | m3 |  | 20 | 25 | 5 | 4 |  |  | 54 |
| KS1Likvidace klestu PP2b | Likvidace klestu | m3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 |  |  | 15 |
| KS2 | Likvidace klestu | m3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 15,5 | 0,5 |  |  | 17,5 |
| KS3 | Likvidace klestu | m3 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 30 |
| KS4 | Likvidace klestu | m3 |  |  | 15,5 | 0,5 | 0,5 | 15,5 | 0,5 | 32,5 |
| KS5 | Likvidace klestu | m3 | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 14,3 |
| KS6 | Likvidace klestu | m3 | 1,5 | 11,5 | 1,5 | 1,5 | 11,5 |  |  | 27,5 |
| KS7 | Likvidace klestu | m3 | 10,7 | 0,7 | 10,7 | 0,7 | 0,7 | 10 |  | 33,5 |
| KS8 | Likvidace klestu | m3 | 30,5 | 15,7 | 0,7 | 15,9 | 15,7 | 15,4 | 0,2 | 94,1 |
| KS9 | Likvidace klestu | m3 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  | 2 |
| KS10 | Likvidace klestu | m3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |  | 3 |
| KS11 | Likvidace klestu | m3 | 20,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 12 | 11,5 | 91 |
| KS13 | Likvidace klestu | m3 | 17 | 17 |  |  | 20 | 20 |  | 74 |

- Odvoz a likvidace biomasy

Odvoz a likvidace biomasy 2x ročně po odstranění výmladků zmlazujících křovin a ruderální vegetace v následujících letech po jejich vyřezání. Jedná se o odvoz a likvidaci hromad shrabané biomasy - drobné klacíky, výmladky dřevin a vysečená vegetace z ploch po vyřezávce dřevin 2x ročně. Samotné odstranění výmladků a ruderální vegetace a shrabání na hromady provede zadavatel. Zhotovitel provede naložení biomasy z hromad, její odvoz a likvidaci mimo zájmovou lokalitu nejpozději do 14 dní od výzvy zadavatele k provedení těchto prací. Předpoklad je množství biomasy cca 4 tuny z hektaru ošetřené plochy.

Termín realizace duben až květen a říjen až listopad.

Přehled odvozu a likvidace biomasy na jednotlivých dílčích plochách

| plocha |  | jednotka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP2a odvoz a likvidace biomasy | ha |  | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |  | 1,8 |  |
| PP2b | odvoz a likvidace biomasy | ha |  | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |  | 1,2 |
| KS1 | odvoz a likvidace biomasy | ha |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,3 |
| KS2 | odvoz a likvidace biomasy | ha |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
| KS3 | odvoz a likvidace biomasy | ha |  | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |  | 1,89 |
| KS4 | odvoz a likvidace biomasy | ha |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,9 |
| KS6 | odvoz a likvidace biomasy | ha | 0,8 | 0,5 | 0,2 |  |  |  | 1,5 |
| KS7 | odvoz a likvidace biomasy | ha |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  | 1,5 |
| KS8 | odvoz a likvidace biomasy | ha |  | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 2,1 |
| KS10 | odvoz a likvidace biomasy | ha |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,3 |
| KS11 | odvoz a likvidace biomasy | ha | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,3 |  | 3,6 |
| KS13 | odvoz a likvidace biomasy | ha | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 3,3 |

- Aplikace herbicidu

Bezprostředně po vyřezání budou řezné plochy invazních dřevin ošetřeny herbicidem v ředění 1:1 k zamezení výmladkovosti z pařezů. V následujících letech po výřezu budou plochy kontrolovány a případné výmladky dolikvidovány postřikem herbicidu na list v ředění 1:20 nebo po vyžnutí na řeznou plochu opětovným nátěrem herbicidu v ředění 1:1. Aplikace herbicidu bude provedena 2x ročně na zmlazující pařezy a výmladky vykácených invazních druhů dřevin (trnovník akát, škumpa orobincolistá). Termíny realizace budou každoročně zkoordinovány v závislosti na prováděných pracích realizovaných zadavatelem.

Přehled aplikace herbicidu na výmladky invazních dřevin na jednotlivých dílčích plochách

| plocha |  | jednotka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP2a | Aplikace herbicidu 2x ročně | ha |  | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 1,8 |
| PP2b | Aplikace herbicidu 2x ročně | ha |  | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1,2 |
| KS3 | Aplikace herbicidu 2x ročně | ha | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  | 2,52 |

- Štěpkování a likvidace klestu při výřezech křovin

Poštěpkování hromad klestu po vyřezaných křovinách. Po výřezu křovin zadavatelem bude klestí soustředěno na hromady. Toto klestí bude na jednotlivých dílčích plochách a v jednotlivých letech dle níže uvedené tabulky na místě poštěpkováno, poštěpkovaná biomasa bude odvezena a zlikvidována mimo zájmovou lokalitu. Samotný výřez křovin z dílčích ploch bude proveden zadavatelem, termín následného štěpkování v jednotlivých letech bude každoročně domluven v koordinaci s prováděnými pracemi zadavatelem, zpravidla říjen - duben, v roce 2017 pak bezprostředně po podpisu smlouvy.

Přehled štěpkování klestu při výřezech křovin na jednotlivých dílčích plochách

| plocha |  | jednotka | 2017 | 2018 | 2019 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KS2 | štěpkování a likvidace klestu | ha |  |  | 0,4 | 0,4 |
| KS3 | štěpkování a likvidace klestu | ha | 0,63 |  |  | 0,63 |
| KS4 | štěpkování a likvidace klestu | ha |  | 0,3 |  | 0,3 |
| KS6 | štěpkování a likvidace klestu | ha | 0,2 |  |  | 0,2 |
| KS7 | štěpkování a likvidace klestu | ha | 0,5 |  |  | 0,5 |
| KS8 | štěpkování a likvidace klestu | ha | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 |
| KS10 | štěpkování a likvidace klestu | ha | 0,1 |  |  | 0,1 |
| KS11 | štěpkování a likvidace klestu | ha | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
| KS13 | štěpkování a likvidace klestu | ha | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 1,1 |

Přílohy:

Mapa pracovních ploch v PP Na Popovickém kopci

Mapa pracovních ploch v Knejzlíkových sadech

- Předpokládaná hodnota plnění: 1 989 465,- bez DPH

- Doba plnění zakázky: květen 2017 - listopad 2023

Místo plnění:

|  | Rozloha v m2 | vlastník | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 403 | 24997 | Město Přerov | Krajinný prvek Knejzlíkovy sady |
| 426/2 | 3765 | Město Přerov | Krajinný prvek Knejzlíkovy sady |
| 426/3 | 15338 | Město Přerov | Krajinný prvek Knejzlíkovy sady |
| 426/4 | 795 | Město Přerov | Krajinný prvek Knejzlíkovy sady |
| 426/5 | 2123 | Město Přerov | Krajinný prvek Knejzlíkovy sady |
| 426/6 | 500 | Město Přerov | Krajinný prvek Knejzlíkovy sady |
| 426/16 | 35981 | Město Přerov | Krajinný prvek Knejzlíkovy sady |
| 567 | 3920 | Město Přerov | Krajinný prvek Knejzlíkovy sady |
| 404/2 | 2969 | Miloslav Prokeš | Louka u statku |
| 382/14 | 8747 | Cement Hranice | Krajinný prvek Knejzlíkovy sady |
| 382/15 | 2387 | Cement Hranice | Krajinný prvek Knejzlíkovy sady |
| 94/7 | 17168 | Město Přerov | Část PP Na Popovickém kopci |
| 428/6 | 880 | Město Přerov | Ochranné pásmo PP |
| 428/5 | 4098 | Město Přerov | Ochranné pásmo PP |
| 428/4 | 2405 | Město Přerov | Ochranné pásmo PP |
| 428/3 | 4141 | Město Přerov | Ochranné pásmo PP |

Realizace bude probíhat na výše jmenovaných pozemcích o celkové ploše 13,02 ha dle vymezení v mapové příloze.

V rámci realizace dodavatel zajistí ochranu stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Kácení bude prováděno s maximálním ohledem na stávající dřeviny. Výřez dřevin bude prováděn v období 1.10.do 31.3. Vyřezaná hmota bude z lokality odstraněna.

Pro potlačení výmladkovosti kácených dřevin budou použity pouze biologicky rozložitelné herbicidy nezanechávající nebezpečná rezidua. Herbicidy budou aplikovány pouze na řezné plochy a na list výmladků invazních dřevina to takovým způsobem, aby nedošlo k jejich úniku do okolního prostředí.

Práce budou prováděny s maximálním ohledem na výskyt zvláště chráněných a ohrožených druhů organismů, které se na lokalitě vyskytují.

- Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny:

Celková nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k plnění předmětu zakázky. Celková cena bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, hodnota DPH, cena včetně DPH.

- Platební podmínky:

Úhrada proběhne na základě předání a schválení předmětných částí realizace ze strany projektového managera SFŽP po předložení faktury v termínu do 60 dní od převzetí předmětu zakázky a vystavení faktury (na základě uvolnění finančních prostředků ze SFŽP a OPŽP na účet zadavatele) převodem na účet dodavatele. Uchazeči jsou oprávněni nabídnou i výhodnější platební podmínky.

- Požadovaná struktura nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a doložené následující podklady.

- Krycí list zakázky

- Kvalifikační předpoklady

- Cenová nabídka s uvedením ceny bez DPH, DPH a celkovou cenu, zpracovaná do formuláře rozpočtu – výkazu výměr viz příloha č. 1, který je nedílnou součástí této výzvy. Cena bude stanovena na základě přiloženého vyplněného slepého rozpočtu.

- Vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou žadatele.

- Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- poptávkové řízení zrušit

4. Lhůta a místo pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami.:

Lhůta, ve které lze podávat nabídky končí dne 28. dubna 2017 v 16,00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 28. dubna 2017 v 16.15,00 hodin v sídle zadavatele.

Místo pro podání nabídek:

Nabídky se podávají v písemné formě v zalepené obálce označených „Veřejná zakázka – KNES – neotvírat“ na adresu zadavatele.

Zadavatel: 	Predmostenzis z.s.

Adresa:	Přerov Předmostí Žernavá 147e

IČO:	66743885

5. Požadavky na prokázání kvalifikace

Základní kvalifikační předpoklady:

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestným prohlášením dodavatele podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem/za dodavatele.

Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 77 prostou kopií dokladu o oprávnění podnikat (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku), před podpisem smlouvy vybraný dodavatel předloží originál nebo ověřenou kopii.

6. Kritéria hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny s DPH

7. Variantní řešení:

Zadavatel nepřipouští

8. Zadávací lhůta

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni je stanovena na 30 kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

9. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v případě, že na akci nebude poskytnuta podpora v rámci OPŽP.

- Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavaleli dodatečné informace. Žádost může být podána písemně nebo elektronicky a musí být zadavateli doručena nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Libor Pokorný předseda spolku

Kontaktní osoba.: Libor Pokorný tel. 608705477 e-mail: pokorny@prerov.cz

Přílohy.:

Příloha č. 1.: Výkaz výměr

Příloha č. 2: Návrh smlouvy

Příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení

Příloha č. 4: Krycí list zakázky

Příloha č. 5: Mapy se zákresem pracovních ploch

Nákup služeb je realizován v rámci projektu „Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní Památky Na Popovickém kopci“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Informace o Operační programu životní prostředí lze nalézt na webových stránkách www.opzp.cz

fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.