## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

  - Objednatel :

Predmostenzis z.s.

se sídlem Žernavá 147e, 783 36, Přerov Předmostí

IČO: 66743885, DIČ: CZ66743885

Zastoupená:

Bankovní spojení:.,  č.ú:

(dále jen ”objednatel”)

  - Zhotovitel :

se sídlem:

IČO:   			 , DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení: 				č.ú:

(dále jen ”zhotovitel”)

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací v rámci zakázky Realizace managementu v rámci projektu Podpora biodiverzity v PP Na Popovickém kopci a okolí:

Realizace částí obnovního managementu v PP Na Popovickém kopci a okolí v kooperaci se zadavatelem štěpkováním klestu po vykácení náletových stromů, výřezu keřů a ořezu ovocných stromů, odvoz a likvidace biomasy z odstranění výmladků dřevin 2x ročně a zpracování botanických a zoologických inventarizačních průzkumů.

Realizace je v rámci projektu „Podpora biodiverzity v PP Na Popovickém kopci a okolí“ financovaného z Operačního programu životní prostředí.

Podrobná specifikace prací:

- Štěpkování klestu z vykácených stromů

Poštěpkování hromad klestu z vyřezaných stromů o průměru 10 - 60 cm na řezné ploše pařezu. Po výřezu dřevin zadavatelem bude dřevo zpracováno tak, aby bylo odděleno hroubí od klestí. Za klest budou považovány větve a odřezky o průměru pod 10 cm. Toto klestí bude na jednotlivých dílčích plochách a v jednotlivých letech dle níže uvedené tabulky na místě poštěpkováno, poštěpkovaná biomasa bude odvezena a zlikvidována mimo zájmovou lokalitu. Samotný výřez stromů z dílčích ploch bude proveden zadavatelem, termín následného štěpkování v jednotlivých letech bude každoročně domluven v koordinaci s prováděnými pracemi zadavatelem, zpravidla říjen - duben, v roce 2019 pak bezprostředně po podpisu smlouvy.

Přehled štěpkování klestu z vyřezaných stromů na jednotlivých dílčích plochách

| plocha |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | celkem |
| 1 | Kácení postupné 10-25 - štěpkování dodavatelsky | ks |  | 72 | 169 | 75 | 316 |
| 1 | Kácení postupné 25-40 - štěpkování dodavatelsky | ks |  | 8 | 12 | 11 | 31 |
| 1 | Kácení postupné 40-60 - štěpkování dodavatelsky | ks |  | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 2 | Kácení postupné 10-20 - štěpkování dodavatelsky | ks | 77 |  |  |  | 77 |
| 2 | Kácení postupné 25-40 - štěpkování dodavatelsky | ks | 34 |  |  |  | 34 |
| 2 | Kácení postupné 40-60 - štěpkování dodavatelsky | ks | 10 |  |  |  | 10 |
| 3 | Kácení postupné 10-20 - štěpkování dodavatelsky | ks | 66 |  |  |  | 66 |
| 3 | Kácení postupné 25-40 - štěpkování dodavatelsky | ks | 1 |  |  |  | 1 |
| 5 | Kácení postupné 10-20 - štěpkování dodavatelsky | ks |  | 91 |  |  | 91 |
| 5 | Kácení postupné 25-40 - štěpkování dodavatelsky | ks |  | 24 |  |  | 24 |
| 5 | Kácení postupné 40-60 - štěpkování dodavatelsky | ks |  | 9 |  |  | 9 |

- Likvidace klestu

Jedná se o likvidaci hromad klestu vzniklých při ořezu stromů. Klestí bude na místě poštěpkováno, odvezeno a zlikvidováno mimo zájmovou plochu. Objem klestu na jednotlivých dílčích plochách a v jednotlivých letech je uveden v přehledné tabulce níže.

Termíny štěpkování budou v jednotlivých letech upřesněny v návaznosti na provedený ořez stromů zadavatelem zakázky, zpravidla v předjaří a koncem léta. Termín štěpkování v jednotlivých letech bude každoročně domluven v koordinaci s prováděnými pracemi zadavatelem.

Přehled štěpkování klestu z ořezaných stromů na jednotlivých dílčích plochách

| plocha |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Likvidace klestu st. stromy dodavatelsky | ks |  | 253 | 253 | 253 | 253 |
| 2 | Likvidace klestu st. stromy dodavatelsky | ks |  | 17 |  |  |  |
| 3 | Likvidace klestu st. stromy dodavatelsky | ks |  | 66 |  | 33 | 33 |
| 4 | Likvidace klestu st. stromy dodavatelsky | ks | 21 |  |  |  |  |

- Odvoz a likvidace biomasy

Odvoz a likvidace biomasy 2x ročně po odstranění výmladků zmlazujících křovin a ruderální vegetace v následujících letech po jejich vyřezání. Jedná se o odvoz a likvidaci hromad shrabané biomasy - drobné klacíky, výmladky dřevin a vysečená vegetace z ploch po vyřezávce dřevin 2x ročně. Samotné odstranění výmladků a ruderální vegetace a shrabání na hromady provede zadavatel. Zhotovitel provede naložení biomasy z hromad, její odvoz a likvidaci mimo zájmovou lokalitu nejpozději do 14 dní od výzvy zadavatele k provedení těchto prací. Předpoklad je množství biomasy cca 4 tuny z hektaru ošetřené plochy.

Termín realizace duben až květen a říjen až listopad.

Přehled odvozu a likvidace biomasy na jednotlivých dílčích plochách

| plocha |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | odvoz a likvidace biomasy dodavatelsky | ha |  | 1,42 | 2,72 | 3,52 | 2,1 |
| 2 | odvoz a likvidace biomasy dodavatelsky | ha |  | 0,2664 | 0,2664 | 0,2664 |  |
| 3 | odvoz a likvidace biomasy dodavatelsky | ha |  | 0,832 | 0,832 | 0,832 |  |
| 5 | odvoz a likvidace výmladků dodavatelsky | ha |  | 0,318 | 0,318 | 0,318 |  |

- Štěpkování a likvidace klestu při výřezech křovin

Poštěpkování hromad klestu po vyřezaných křovinách. Po výřezu křovin zadavatelem bude klestí soustředěno na hromady. Toto klestí bude na jednotlivých dílčích plochách a v jednotlivých letech dle níže uvedené tabulky na místě poštěpkováno, poštěpkovaná biomasa bude odvezena a zlikvidována mimo zájmovou lokalitu. Samotný výřez křovin z dílčích ploch bude proveden zadavatelem, termín následného štěpkování v jednotlivých letech bude každoročně domluven v koordinaci s prováděnými pracemi zadavatelem, zpravidla říjen - duben, v roce 2019 pak bezprostředně po podpisu smlouvy.

Přehled štěpkování klestu při výřezech křovin na jednotlivých dílčích plochách

| plocha |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | štěpkování a likvidace dodavatelsky | ha |  | 1,42 | 1,3 | 0,8 |
| 2 | štěpkování a likvidace dodavatelsky | ha | 0,2664 |  |  |  |
| 3 | štěpkování a likvidace dodavatelsky | ha | 0,832 |  |  |  |
| 5 | štěpkování a likvidace dodavatelsky | ha |  | 0,318 |  |  |

- Inventarizační průzkumy

V rámci projektu budou provedeny botanický, entomologický, ornitologický inventarizační průzkum a průzkum plazů. Při entomologickém průzkumu bude proveden průzkum motýlů (rok 2023) a brouků (v roce 2020 a zopakován v roce 2023). Botanický průzkum (vyšší rostliny a vegetace) bude proveden v roce 2020 a zopakován v roce 2023 pro vyhodnocení účinnosti realizovaných zásahů a případně úpravě managementu v dalších letech po realizaci. Dále bude v roce 2023 proveden průzkum plazů a ptáků. Průzkumy budou sloužit jako podklad pro vyhodnocení. Průzkum brouků bude proveden v roce 2020 pro vyhodnocení výskytu saproxylického hmyzu při zásazích do dřevin a zopakován pro vyhodnocení realizovaných zásahů v roce 2023. Inventarizační průzkumy budou zpracovány dodavatelsky. Výstupem průzkumů bude zpráva s přehledem nalezených druhů, doporučení pro management, mapová příloha nalezených významných druhů a záznam do databáze NDOP. Zpráva bude dostupná také na webových stránkách spolku.

Přílohy:

Mapa pracovních ploch v PP Na Popovickém kopci a okolí

Veškeré práce budou dokončeny do 30. listopadu 2023.

2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy.

2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele a technického dozoru. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1. jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.4. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 6 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

III. 
Cena a platební podmínky

3.1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši .............................,- Kč bez DPH, .............................,- Kč DPH (sazba DPH .....%, .............................,- Kč částka s DPH (slovy -               korun českých).

3.2. Konečné vyúčtování zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 30 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury po splnění jednotlivých dílčích částí zakázky dle příl. č. 1.

3.3. Faktury musí mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, fakturovanou částku a soupis provedených prací. Součástí faktury bude i číslo a název projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_130/0010039 Podpora biodiverzity v PP Na Popovickém kopci a okolí.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné do 60 dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

IV. 
Smluvní pokuty

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny plnění za každý týden prodlení.

4.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.3. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1., vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

4.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, pokud tato výše uvedeným jednáním vznikla.

V. 
Ostatní ujednání

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy se všemi důsledky s tím spojenými.

5.2. Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu 3 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání díla oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

5.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

5.4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

5.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

5.7. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že na akci nebude poskytnuta podpora v rámci OPŽP.

5.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

5.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Nedílné přílohy smlouvy.:

Příloha č. 1.: Rozpočet dílčích částí zakázky – výkaz výměr

| V |  | dne |  | V |  | dne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: |  | Objednatel: |  |